|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para la definición del proyecto en JAVA | | | | |
| Fecha/hora | **11 de junio de 2018 12:50 horas** | Inicio | 13:00 | Final | 16:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Definición de los requerimientos.  Consenso de los proyectos anteriores y fusión de los proyectos para la creación de la tienda virtual. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Tema del proyecto: artículos electrónicos en una Tienda virtual.  Asignación de tareas a cada integrante del equipo para su primera entrega. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Iniciar con los requerimientos | 12/06/18 | Juan Duran, Emmanuel Azcorra |
| Revisión del proyecto | 12/06/18 | Ulises Ancona |
| Casos de uso | 15/06/18 | Martin Pech, Shaid Bojorquez |
| Diagrama de clases | 15/06/18 | Ulises Ancona |
| Código del programa | 24/06/18 | Juan Durán |
| Investigación | 12/06/18 | Emmanuel Azcorra |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| La próxima reunión se programó para el día 12 de junio del 2018 de 2 a 4 horas. Se revisará lo ya realizado, y se añadirán cambios. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para continuar con la definición del proyecto | | | | |
| Fecha/hora | **13 de junio de 2018 13:40 horas** | Inicio | 13:50 | Final | 15:30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Actualización del diagrama de clases.  Se inició con el código del programa, de acuerdo con el diagrama de clases.  Modificación de los requerimientos funcionales, y elaboración de los requerimientos no funcionales. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Definir mejor los requerimientos y agregar más funcionalidades como un reporte de ganancias.  Shaid elaborará los escenarios de uso, porque no sólo se entrega el diagrama de casos de uso.  Actualizar el diagrama de clases, de acuerdo con las nuevas funcionalidades añadidas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Requerimientos | 15/06/18 | Martin Alpuche |
| Revisión del proyecto | 14/06/18 | Ulises Ancona |
| Código del programa | 24/06/18 | Juan Duran |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| La próxima reunión se pensó para el día siguiente de 1 a 2 horas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para la definición del proyecto en JAVA | | | | |
| Fecha/hora | **14 de junio de 2018 14:00 horas** | Inicio | 14:00 | Final | 16:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Revisión de la minuta.  Refinación del diagrama de clases.  Elaboración de la presentación y del calendario de actividades.  Elaboración del diagrama de Gantt. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Utilizar el diagrama de Gantt para la calendarización y el seguimiento de las actividades del producto.  Decidir la métrica para evaluar a cada integrante del equipo.  Especificar mejor el calendario de actividades y la programación de las tareas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Revisión de requerimientos | 15/06/18 | Ulises Ancona |
| Revisión del los escenarios de uso | 15/06/18 | Shaid Bojorquez, Ulises Ancona |
| Revisión del Diagrama de clases | 15/06/18 | Shaid Bojorquez, Emmanuel Az. |
| Código del programa | 24/06/18 | Juan Durán |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| 21 de junio de 2018 de 2 a 4 horas. Se revisará lo ya realizado, y se añadirán cambios. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para la definición del proyecto en JAVA | | | | |
| Fecha/hora | **21 de junio de 2018 14:00 horas** | Inicio | 14:00 | Final | 18:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Calendario de actividades.  Actualizamos el repositorio en GitHub  Avanzamos en el diseño de las ventanas del proyecto  Implementamos la validación del usuario |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Seguimiento de las actividades del producto.  Decidir sobre las especificaciones de las ventanas y sus especificaciones  Especificar mejor el calendario de actividades y la programación de las tareas.  Definición del estándar de codificación |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Estándar de codificación | 22/06/18 | Martin Alpuche |
| Implementación de validación del usuario | 22/06/18 | Shaid Bojorquez |
| Diseño de las ventanas del administrador | 22/06/18 | Juan Duran |
| Actualización de minutas | 22/06/18 | Emmanuel Azcorra |
| Revisión de los documentos del repositorio | 24/06/18 | Ulises Ancona |
| Diseño de imágenes para el programa | 22/0618 | Martin Alpuche |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| 22 de junio de 2018 de 1 a 4 horas. Se revisará lo ya realizado, y se añadirán cambios. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para la definición del proyecto en JAVA | | | | |
| Fecha/hora | **22 de junio de 2018 2:00 horas** | Inicio | 14:10 | Final | 18:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Calendario de actividades.  Actualizamos el repositorio en GitHub  Avanzamos en el diseño de las ventanas del proyecto  Implementamos la validación del usuario  Implementación de membrecías con el usuario |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Seguimiento de las actividades del producto.  Especificaciones de las ventanas y sus especificaciones  Especificar mejor el calendario de actividades y la programación de las tareas.  Terminar el diseño de las ventanas emergentes |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Implementación de validación del usuario | 23/06/18 | Shaid Bojorquez |
| Diseño de las ventanas del administrador | 23/06/18 | Juan Duran, Ulises ancona |
| Actualización de minutas | 23/06/18 | Emmanuel Azcorra |
| Revisión de los documentos del repositorio | 25/06/18 | Martin Alpuche |
| Base de datos relacional | 24/06/18 | Ulises Ancona |
| Revisión del código del programa | 25/06/18 | Ulises Ancona |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| 25 de junio de 2018 de 1 a 4 horas. Se revisará lo ya realizado. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para la definición del proyecto en JAVA | | | | |
| Fecha/hora | **25 de junio de 2018 15:00 horas** | Inicio | 15:00 | Final | 19:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Calendarización de actividades.  Actualizacion en el repositorio en GitHub  Diseño de las ventanas del proyecto  Cracion del diagrama de clases MVC  Actualización del documento de desempeño individual. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Investigar sobre el patrón MVC.  Continuar el diagrama MVC.  Todos los codificadores empezarán a usar MVC en el código. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Actualización escenarios de uso | 26/06/18 | Shaid Bojorquez |
| Diagrama MVC | 26/06/18 | Juan Duran, Ulises ancona |
| Actualización del documento de desempeño individual | 26/06/18 | Emmanuel Azcorra |
| Implementacion de bases de datos relaciones. | 25/06/18 | Ulises Ancona |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| 26 de junio de 2018 de 1 a 4 horas en la facultad. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para la definición del proyecto en JAVA | | | | |
| Fecha/hora | **28 de junio de 2018 15:00 horas** | Inicio | 15:00 | Final | 18:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Actualizacion del repositorio en GitHub.  Diseño de las ventanas del proyecto.  -Control VPedidos.  -Controlador del administrador.  -Agregar Tarjeta.  Actualización del diagrama de clases MVC, modificamos el diagrama para hacerlo más fácil de entender.  Actualización del documento de desempeño individual.  Actualización de los iconos y descripciones de los artículos. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Revision de la actualización del repositorio en GitHub.  Mejorar el formato del diagrama de clases de MVC. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Actualizar diagrama MVC | 30/06/18 | Juan Duran, Ulises ancona |
| Actualización del documento de minutas | 27/06/18 | Martin Alpuche |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| 300 de junio de 2018 de 1 a 6 horas en la casa de Ulises. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Minuta para la definición del proyecto en JAVA | | | | |
| Fecha/hora | **30 de junio de 2018 13:00 horas** | Inicio | 13:00 | Final | 18:00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Presente | Participantes | Presente |
| Emmanuel Azcorra Balam | SI | Juan Duran Matos | SI |
| Ulises Ancona Graniel | SI | Shaid Bojorquez Interian | SI |
| Martin Alpuche Pech | SI |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Puntos Tratados |
| Actualizacion del repositorio en GitHub.  Diseño de las ventanas del proyecto.  -Carrito  -Dispositivos.  -Software.  Actualización del diagrama de clases MVC, agregando atributos de clases agregadas.  Agregamos la opción de registrarse como usuario. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Revision de la actualización del repositorio en GitHub.  Avanzar en la codificación.  Terminar los modulos y controladores pendientes. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas por realizar | Fecha tope | Responsable |
| Actualizar diagrama MVC | 30/06/18 | Juan Duran, Ulises ancona |
| Actualización del documento de minutas | 27/06/18 | Martin Alpuche |
| Avanzar con el documentos de desempeño individual | 27/06/18 | Emmanuel Azcorra |
| Terminar los paquetes de controlador | 30/06/18 | Shaid Bojórquez |

|  |
| --- |
| Próxima reunión |
| 300 de junio de 2018 de 1 a 6 horas en la casa de Ulises. |